# Kế Hoạch Tổ Chức Các Sự Kiện Scrum Cho Dự Án Ứng Dụng Mua Sắm Trực Tuyến

## 1. Sprint Planning

Mục tiêu: Xác định mục tiêu Sprint và chọn các hạng mục Product Backlog để đưa vào Sprint Backlog.

Cách tổ chức:

- Thời lượng: 2 giờ cho Sprint 2 tuần.

- Thành phần tham gia: Scrum Master, Product Owner, Development Team.

- Chuẩn bị: Product Owner chuẩn bị Product Backlog đã được ưu tiên.

### Nội dung buổi họp:

- Product Owner trình bày mục tiêu Sprint.

- Nhóm dev ước lượng effort dựa trên story points.

- Chia công việc thành các task nhỏ và lập Sprint Backlog.

## 2. Daily Scrum

Mục tiêu: Theo dõi tiến độ mỗi ngày, đảm bảo cả nhóm đang đi đúng hướng để đạt Sprint Goal, đồng thời phát hiện sớm các trở ngại.

Cách tổ chức:

Thời lượng: Tối đa 15 phút mỗi ngày

Thời điểm: Cố định (ví dụ: 9:00 sáng)

Hình thức: Họp đứng, online hoặc tại văn phòng

Thành phần: Development Team (Scrum Master & PO chỉ tham dự nếu cần)

1. Hôm qua tôi đã làm gì để đạt Sprint Goal?

2. Hôm nay tôi sẽ làm gì để tiến gần Sprint Goal hơn?

3. Có gì cản trở công việc của tôi không?

## 3. Sprint Review

Mục tiêu: Trình bày Increment (phần sản phẩm đã hoàn thành) cho Product Owner và các bên liên quan, nhận phản hồi và thảo luận định hướng tiếp theo cho sản phẩm.

Cách tổ chức:

- Thời lượng: 1 giờ.

- Team demo tính năng đã hoàn thành.

- PO và khách hàng phản hồi.

- Điều chỉnh Product Backlog nếu cần.

## 4. Sprint Retrospective

Mục tiêu: Phân tích những gì làm tốt, chưa tốt và cải tiến quy trình cho Sprint sau.

Cách tổ chức:

- Thời lượng: 45 phút.

- Scrum Master dẫn dắt cuộc họp.

- Cấu trúc thảo luận: 
  + What went well (Điều làm tốt)
  + What didn’t go well (Điều chưa tốt)
  + Action items (Giải pháp cải tiến Sprint tới)